### Plan de Trabajo a 3 Meses (12 Semanas)
#### Fase 1: Preparación del Entorno en la Nube (Semanas 1-2)
Objetivo: Configurar la infraestructura en la nube y preparar el entorno para el despliegue del modelo.
Semana	Actividad	Entregable
1	Seleccionar la plataforma en la nube (AWS, GCP, Azure).	Documento con la plataforma seleccionada y justificación.
2	Configurar la infraestructura (máquina virtual, almacenamiento, redes).	Instancia en la nube funcionando con los recursos necesarios (CPU, GPU, RAM).

#### Fase 2: Despliegue del Modelo de AutoML (Semanas 3-4)
Objetivo: Implementar el modelo en la nube y configurar herramientas de monitoreo.
Seman a	Actividad	Entregable
3	Subir el modelo de AutoML al servidor en la nube.	Modelo implementado en la nube.
4	Configurar herramientas de monitoreo (CloudWatch, Stackdriver, etc.).	Herramientas de monitoreo instaladas y funcionando.

#### Fase 3: Evaluación del Modelo con Bases de Datos Benchmark (Semanas 5-8)
Objetivo: Ejecutar el modelo con las tres bases de datos benchmark, recopilar resultados y analizar el desempeño.
Semana	Actividad	Entregable
5	Seleccionar y preparar la primera base de datos benchmark.	Primera base de datos lista para su uso.
6	Ejecutar el modelo con la primera base de datos y recopilar métricas.	Resultados de la primera base de datos (precisión, recall, F1-score, etc.).
7	Seleccionar y preparar la segunda base de datos benchmark.	Segunda base de datos lista para su uso.
8	Ejecutar el modelo con la segunda base de datos y recopilar métricas.	Resultados de la segunda base de datos.

#### Fase 4: Análisis Comparativo y Optimización (Semanas 9-10)
Objetivo: Analizar los resultados, identificar áreas de mejora y optimizar el modelo.
Semana	Actividad	Entregable
9	Comparar los resultados de las dos bases de datos.	Análisis comparativo de métricas clave.
10	Implementar optimizaciones en el modelo y validar con pruebas adicionales.	Modelo optimizado y validado.

#### Fase 5: Generación de Reportes y Cierre del Proyecto (Semanas 11-12)
Objetivo: Documentar los resultados, generar reportes finales y concluir el proyecto.
Semana	Actividad	Entregable
11	Generar reportes detallados de los resultados obtenidos.	Reportes finales con análisis comparativo y recomendaciones.
12	Presentar los resultados y conclusiones del proyecto.	Presentación final y documentación completa del proyecto.

### Cronograma Resumido
Fase	Semanas	Actividades Clave
Preparación del Entorno en la Nube	1-2	Selección de plataforma y configuración de infraestructura.
Despliegue del Modelo de AutoML	3-4	Subida del modelo a la nube y configuración de monitoreo.
Evaluación con Bases de Datos	5-8	Ejecución del modelo con dos bases de datos benchmark y recopilación de resultados.
Análisis Comparativo y Optimización	9-10	Análisis de resultados y optimización del modelo.
Generación de Reportes y Cierre	11-12	Documentación final, reportes y presentación de resultado